建设工程施工合同

（GF—2017—0201）

项目名称：2025年黄竹镇白塘村委会井底村道路硬化项目

发 包 人：定安县黄竹镇人民政府

承 包 人：海南路桥建设工程有限公司

监理单位：海南中咨工程监理有限公司

第一部分　合同协议书

一、工程概况

工程名称：2025年黄竹镇白塘村委会井底村道路硬化项目

工程内容：按发包人提供的施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同价款

1. 签约合同价为：人民币（大写）叁拾壹万壹仟肆佰零叁元叁角陆分（¥311,403.36 元）。

2. 本合同价格形式为：单价合同。

3. 合同价款中已包含完成本工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。

三、工程款支付

| 预付款 | 合同签订并进场后支付合同价款的 30%，即 ¥93,421.01 元 |
| --- | --- |
| 进度款 | 按月计量支付，每月支付已完成合格工程量的 80%，累计不超过合同价款的 80% |
| 竣工结算款 | 工程竣工验收合格并提交完整结算资料后支付至审定造价的 97% |
| 质量保证金 | 预留审定造价的 3% 作为质量保证金，缺陷责任期满且无质量问题后无息返还 |

四、质量标准与缺陷责任期

1. 工程质量标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范的合格标准。

2. 缺陷责任期：自工程实际竣工之日起 12 个月。

3. 缺陷责任期内出现质量缺陷的，承包人应负责修复并承担相应费用。

五、竣工结算

1. 承包人应在工程竣工验收合格后 28 日内向发包人提交竣工结算申请单及完整的结算资料。

2. 发包人收到结算资料后委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核，以审核结论作为结算依据。

3. 结算资料应包括：工程量清单、竣工图、现场签证单、变更通知、计量支付凭证及其他有效凭证。

第二部分　合同通用条款

见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用条款全文，与本合同一并执行。